**MINUTA DAILY MEETING**

“SISTEMA DE GESTIÓN VETERINARIA VETSYS”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción/cambio** | **Autor** |
| 1.0 | 15/10/2024 | Documentación inicial | Javier Fleiderman |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto Sistema de gestión veterinaria “VetSys”** | |
| **Fecha** | 14/10/2024 |
| **Hora Inicio** | 9:45 am |
| **Hora Término** | 10:15 am |
| **Lugar** | Llamada por vía Discord |
| **Asistentes** | Javier Fleiderman (Product Owner) |
| Byron Muñoz (Development Team) |
| Eimy Henríquez (Scrum Máster) |
| **¿Qué hice ayer? ¿Cómo me fue?** | |
| **Byron** | * Creó el modelo de datos en el marco de trabajo django. * Avanzó en la configuración de la autenticación en Django |
| **Javier** | * Creó la interfaz para el inicio de sesión. * Creó la interfaz de usuario para el formulario de registro de fichas. |
| **Eimy** | * Avanzó en la presentación de avance del proyecto APT |
| **¿Qué dejé pendiente?** | |
| **Byron** | * Configurar la autenticación en Django (E5-H2/T-001) |
| **Javier** | * Probar registro en ambiente django y subirlo a GitHub (E1-H1/T-001) |
| **Eimy** | * Terminar presentación y documentaciones |
| **¿Qué voy a hacer hoy?** | |
| **Byron** | * E5-H2/T-003 * E5-H2/T-004 * E5-H3/T-002 |
| **Javier** | * E1-H2/T-001 * E1-H1/T-003 |
| **Eimy** | * Terminar presentación y documentos. |
| **Desarrollo de la reunión** | |
| Se realizó la distribución de tareas conforme a lo conversado. Se conversó los resultados obtenidos del primer día de comienzo del sprint. Se planifica la integración de lo desarrollado a GitHub. Se gestionó la comunicación de las tareas mediante Trello. Las 5 tareas tienen un total de 22 horas. | |
| **Compromisos y responsabilidades** | |
| **Team Scrum** | Avanzar con el desarrollo del primer sprint |
| Lograr desarrollar las 5 tareas para formar las primeras funcionalidades del proyecto |
| **Próxima reunión** | |
| **Fecha** | 16/10/2024 |
| **Hora Inicio** | 9.30 – 10.00 am |
| **Lugar** | Llamada vía Discord |