**MINUTA DAILY MEETING**

“SISTEMA DE GESTIÓN VETERINARIA VETSYS”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción/cambio** | **Autor** |
| 1.0 | 06/11/2024 | Documentación inicial | Javier Fleiderman |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto Sistema de gestión veterinaria “VetSys”** | |
| **Fecha** | 06/11/2024 |
| **Hora Inicio** | 10:10 am |
| **Hora Término** | 10:45 am |
| **Lugar** | Llamada por vía Discord |
| **Asistentes** | Javier Fleiderman (Product Owner) |
| Byron Muñoz (Development Team) |
| Eimy Henríquez (Scrum Máster) |
| **¿Qué hice ayer? ¿Cómo me fue?** | |
| **Byron** | * AFINAR DETALLES MODALES |
| **Javier** | * Programar la interfaz de usuario para que el recepcionista registre la llegada de un cliente (CAMPANITA) |
| **Eimy** | * Diseñar la interfaz de usuario para gestionar las reservas de citas. |
| **¿Qué voy a hacer hoy?** | |
| **Byron** | * SOLUCIONAR BUG BUSQUEDA RUT/MODAL |
| **Javier** | * MIGRAR CAMPANITA A PROYECTO DJANGO * CORRECCIONES FORMULARIO CREAR ATENCIÓN Y MODELO DE DATOS |
| **Eimy** | * E4-H1/T-002 * E4-H1/T-003 * E4-H1/T-004 |
| **Desarrollo de la reunión** | |
| Se realizó la distribución de tareas conforme a lo conversado. Se conversó los resultados obtenidos del primer día de comienzo del sprint. Se planifica la integración de lo desarrollado a GitHub. Se gestionó la comunicación de las tareas mediante Trello. | |
| **Compromisos y responsabilidades** | |
| **Team Scrum** |  |
|  |
| **Próxima reunión** | |
| **Fecha** | 07/11/2024 |
| **Hora Inicio** | 9.45 – 10.00 am |
| **Lugar** | Llamada vía Discord |