**MINUTA DAILY MEETING**

“SISTEMA DE GESTIÓN VETERINARIA VETSYS”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción/cambio** | **Autor** |
| 1.0 | 13/11/2024 | Documentación inicial | Javier Fleiderman |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto Sistema de gestión veterinaria “VetSys”** | |
| **Fecha** | 13/11/2024 |
| **Hora Inicio** | 10:20 am |
| **Hora Término** | 11:00 am |
| **Lugar** | Llamada por vía Discord |
| **Asistentes** | Javier Fleiderman (Product Owner) |
| Byron Muñoz (Development Team) |
| Eimy Henríquez (Scrum Máster) |
| **¿Qué hice ayer? ¿Cómo me fue?** | |
| **Byron** | * Desarrollar una función en el Backend que genere una notificación automáticamente al registrar la llegada de un cliente * Crear la vista para capturar la llegada de clientes en la recepción y vincularla con la función de notificación en el Backend. * Configurar el sistema de notificaciones en Django para enviar un mensaje (por ejemplo, alerta en pantalla o email) al veterinario |
| **Javier** | * Implementar la funcionalidad de creación de reservas en el Backend. * Conectar la interfaz con la base de datos para gestionar las reservas. * Probar la funcionalidad de gestión de reservas en un entorno de pruebas. |
| **Eimy** | * TRASPASO DE TAREAS AL EQUIPO POR CRITICIDAD DE TIEMPO |
| **¿Qué dejé pendiente?** | |
| **Byron** | * E4-H2/T-006 |
| **Javier** |  |
| **Eimy** |  |
| **¿Qué voy a hacer hoy?** | |
| **Byron** | * CORRECCIONES DE FUNCIONALIDADES * INTEGRACIÓN GENERAL DE FUNCIONALIDADES |
| **Javier** | * DOCUMENTACIÓN SCRUM |
| **Eimy** | * DOCUMENTACIÓN SCRUM |
| **Desarrollo de la reunión** | |
| Se realizó la distribución de tareas conforme a lo conversado. Se conversó los resultados obtenidos en el día anterior. Se planifica la integración de lo desarrollado a GitHub. Se gestionó la comunicación de las tareas mediante Trello. NOTA: SE PREPARA INTEGRACIÓN GENERAL DE FUNCIONALIDADES PARA DAR POR FINALIZADO EL PRODUCTO A DESARROLLAR. TODAS LAS FUNCIONALIDADES/ENTREGABLES SE ENCUENTRAN TERMINADAS DESDE EL DÍA 12/11/2024. | |
| **Compromisos y responsabilidades** | |
| **Team Scrum** |  |
|  |
| **Próxima reunión** | |
| **Fecha** | 14/11/2024 |
| **Hora Inicio** | 9.45 – 10.00 am |
| **Lugar** | Llamada vía Discord |