## Slide 1: Avance Proyecto APT
Proyecto VetSys

## Slide 2: Tabla de contenidos Planificación 01 Avance esperado 02 Factores desarrollo 04 Ajustes realizados 05
Avance Real
03
Próximos pasos
06

## Slide 3: Planificación 01

## Slide 4: Roadmap proyecto VetSys

## Slide 5
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S4
S3
S1
S2
Q1
Q2
Q3
Inicio
Planif.
Impl.
Rev.
Lanz.
Toma RQ
Kick off
Análisis caso
RQF Y RQNF
S.H.
Formar equipo Scrum
Crear visión
Crear Squad y resp.
Planificación de lanz.
Presentación proyecto
Mapa mental
Mapa de actores
Roadmap inicial
Desarrollo épicas
Crear historias usuario
Crear product backlog
Planning Pocker
Product backlog p.
Crear tareas
Sprint Planning
Crear Primer sprint b.
E-001/H-001
E-001/H-002
E-001/H-003
E-005/H-001
E-005/H-002
E-005/H-003
Sprint 1

## Slide 6: Avance esperado 02

## Slide 7: Avance esperado
OCTUBRE |  |  |  |  |  | 
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 05/10/2024 | 06/10/2024
07/10/2024 | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 13/10/2024
14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 19/10/2024 | 20/10/2024
21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 26/10/2024 | 27/10/2024
28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 02/11/2024 | 03/11/2024
Sprints | 
 | Primer sprint
 | Segundo Sprint
 | Tercer Sprint
 | Cuarto Sprint
 | Quinto Sprint
Leyenda | 
 | Evaluación de Capstone
NOVIEMBRE |  |  |  |  |  | 
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
 |  |  |  | 01/11/2024 | 02/11/2024 | 03/11/2024
04/11/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024
8
9
10
11
12
12
13

## Slide 8: Avance real 03

## Slide 9: Avance real
OCTUBRE |  |  |  |  |  | 
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 05/10/2024 | 06/10/2024
07/10/2024 | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 13/10/2024
14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 19/10/2024 | 20/10/2024
21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 26/10/2024 | 27/10/2024
28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 02/11/2024 | 03/11/2024
NOVIEMBRE |  |  |  |  |  | 
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
 |  |  |  | 01/11/2024 | 02/11/2024 | 03/11/2024
04/11/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024
11/11/2024 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 16/11/2024 | 17/11/2024
8
9
10
11
12
12
13
14
Sprints | 
 | Primer sprint
 | Segundo Sprint
 | Tercer Sprint
 | Cuarto Sprint
 | Quinto Sprint
Leyenda | 
 | Evaluación de Capstone

## Slide 10: Avance real

## Slide 11: Avance real

## Slide 12: Factores del desarrollo 04

## Slide 13
Factores que han facilitado | Factores que han dificultado | Soluciones
Buena comunicación | Tiempo acotado | Priorizar tareas críticas y ajustar el enfoque con reuniones de seguimiento.
Reuniones periódicas | Pocas posibilidades de reuniones con el cliente | Establecer reuniones regulares y usar herramientas de gestión.
Organización del trabajo | Poco conocimiento en algunos temas | Usar tutoriales y recursos educativos en línea.
Factores del desarrollo

## Slide 14: Ajustes realizados 05

## Slide 15: Ajustes realizados
Base de datos
Inicio 1er sprint

## Slide 16: Evidencias 06

## Slide 17: Evidencias Documentación de la metodología

## Slide 18: Evidencias Modelo de la BB.DD. y Arquitectura de SW

## Slide 19: Próximos pasos 07

## Slide 20: Proximos pasos
1) Concluir primer sprint
3) Realizar prox. Sprint planning
2) Realizar retrospectiva
4) Realizar reunion con el cliente
Continuar desarrollando
Revisión del Sprint
Validación sistema