## Slide 1: LA SELVA DE LA ESTIMACIÓN
Ceremonia de estimación de las historias de usuario para el sistema VETSYS

## Slide 2: ¡APUÉSTALE A LA HISTORIA!
Antes de identificar las tareas para formar nuestros sprints, primero debemos priorizar las historias identificadas para saber por donde empezar primero. Para eso, debemos estimar por esfuerzo nuestras historias

## Slide 3: "En esta selva, la comunicación y la colaboración son clave para sobrevivir. Tendremos que trabajar juntos para encontrar la mejor ruta y evitar los peligros."
2
H

## Slide 4: Plannig Pocker TÉCNICA DE ESTIMACIÓN

## Slide 5: EN QUÉ CONSISTE?

## Slide 6: ESCALA DE ESTIMACIÓN DE FIBONACCI 1 2 3 5
0 +1
1 +1
1 +2
2 +3
8
13
3 +5
5+8

## Slide 7: CUÁL ES EL INDICADOR DE C/U ? NAIPE N°1 NAIPE N°2
Su valor es muy bajo esfuezo; sencillo
Su valor es de bajo esfuerzo; algo que se puede hacer en poco tiempo
NAIPE N°3
Su valor es de moderado esfuerzo; tarea que requiere un poco más de tiempo
Su valor es de muy alto esfuerzo; algo complicado que puede llevar tiempo y esfuerzo significativo
NAIPE N°8
NAIPE N°13
Su valor es de esfuerzo masivo; algo grande que podría llevar varios días o Semanas o requerir de ayuda de todos
NAIPE ?
Su valor indica que es inestimable, o no se llega a consenso
NAIPE N°5
Su valor es de alto esfuerzo; tarea que requiere tiempo considerable y atención
NAIPE PAUSA
Su valor indica a los involucrados tomar una pausa para descansar o pensar nuevamente

## Slide 8: ¡A ESTIMAR HISTORIAS!

## Slide 9: ¡ÚNETE A LA PARTIDA!
https://planningpokeronline.com/TTe5rp1L4TPkHUmXXWQU/

## Slide 10: ¡ÚNETE A LA PARTIDA!
https://www.scrumpoker-online.org/es/room/26027221/scrum-poker
Sala 26027221